П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации сельского поселения Куликовский сельсовет

Лебедянского муниципального района, Липецкой области

06.02.2014 года                                  с. Куликовка Вторая                                      № 2

О мерах по обеспечению безаварийного

пропуска паводковых вод в 2014 году.

В связи с наступлением паводка и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период его прохождения, сохранности государственного, общественного и личного имущества граждан, обеспечения своевременной подготовки платин, мостов и других сооружений от повреждений, организации переселения населения и производственных объектов сельсовета из зон возможного затопления, администрация сельского поселения Куликовский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить:

1.1.План мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2014 году.(Приложение №1)

1.2.Сведения о населенных пунктах и населении, попадающих в районы возможного затопления.(Приложение №2).

1.3.Расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком (приложение № 3).

2. Для руководства подготовкой и проведением мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка создать сельскую паводковую комиссию в составе:

Председатель комиссии- Куликов Юрий Анатольевич, глава администрации сельсовета

Зам. Председателя          -Сушков Сергей Владимирович, зам. председателя Совета депутатов сельского поселения Куликовский сельсовет (по согласованию).

Члены комиссии

Мурадян В.Ф.                 – завуч Куликовской школы (по согласованию)

Рвачева О.А.                  –санитарка Куликовского ФАП (по согласованию)

Боровских М.И.             –зав. Д-Избищенским клубом (по согласованию)

Лосихина О.А.               –директор Куликовского МБУ(по согласованию)

3.Администрации сельсовета, председателю комиссии:

3.1.Организовать обследование населенных пунктов, мостов, производственных помещений и др.объектов, подвергающихся затоплению.

3.2.Составить план своевременного переселения населения, вывоза материальных ценностей и перевода скота на случай экстренной ситуации. В населенных пунктах подвергающихся затоплению, создать аварийно-спасательные бригады для возможных спасательных работ, обеспечить их необходимыми материалами, инвентарем, плав. средствами.

3.3.Обеспечить расчистку подъездных путей, спусков и организовать проверку готовности к пропуску паводковых  вод рек и прудов, расположенных на подведомственной территории.

4.Паводковой комиссии закрыть имеющиеся  переправы по льду. Категорически  запретить пользоваться неорганизованными переправами и перевозками людей через р. Дон во время паводка частными лицами.

5.Завучу Куликовской школы организовать проведение разъяснительной работы среди учащихся и родителей о правилах поведения во время паводка и ледохода.

Категорически запретить перевозку учащихся в школу и обратно через р. Дон во время паводка.

6.Главе администрации принять меры для обеспечения населения товарами в отдаленных населенных пунктах на период весеннего бездорожья товарами первой необходимости.

7. Обратиться с просьбой к руководству ООО «Лебедянское» о необходимости с наступлением и до конца паводка держать в полной готовности два грузовых автомобиля и три колесных трактора с прицепами для немедленного выхода по требованию паводковой комиссии.

8.Уполномоченному РОВД  обеспечить поддержание общественного порядка, организовать дежурство в местах наиболее вероятного затопления.

9.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Куликовский сельсовет:                                                                            Ю.А.Куликов

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения

Куликовский сельсовет

от 06.02.2014 г. № 2

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего паводка в 2014 году

| № П.п. | Мероприятия | Время проведения | Ответственный за проведение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, проводимые до наступления паводка |
| 1 | Создание паводковой комиссии в сельском поселении, разработка плана мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весенних паводковых вод и обеспечение контроля за их проведением. | до 10.03. | Глава сельского поселения |  |
| 2 | Проведение учета мостов и прудов на территории сельсовета | март | Глава сельского поселения |  |
| 3 | Обследование населенных пунктов, сельскохозяйственных и других объектов, расположенных в зоне затопления. Уточнение плана временного отселения жителей, вывоза материальных ценностей, вывода сельскохозяйственных животных. Обеспечение транспортом, питанием, необходимыми коммунальными услугами в местах временного размещения людей. | март | паводковая комиссия, глава сельского поселения |  |
| 4 | Организация выполнения работ: -проверка опорожнения прудов до отметки нормального подпорного уровня (НПУ); | До 01.04. | паводковая комиссия, глава сельского поселения |  |
| 5 | Проведение обследования населения в зонах возможного затопления на предмет выявления больных и немощных людей, принятие мер по их отселению или оказанию помощи в местах проживания. | До 01.04. | Фельдшер ФАП, паводковая комиссия |  |
| 6 | Определение потребностей в материально-технических, продовольственных и финансовых средствах для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком. | До 01.04. | Паводковая комиссия |  |
| 7 | Уточнение порядка оповещения населения при угрозе затопления, проверка средств связи и оповещения. | До 01.04. | Паводковая комиссия |  |
| 8 | Уточнение плана мероприятий по охране общественного порядка на территориях подвергшихся затоплению (подтоплению) | До 15.03. | Участковый РОВД, члены ДНД |  |
| 9. | Организация разъяснительной работы среди населения, в школах и других учреждениях по правилам поведения на водоёмах в период весеннего паводка. | Постоянно | Администрация сельсовета, администрация Куликовской ООШ |  |
| Мероприятия, проводимые в период прохождения паводка |
| 1 | Организация круглосуточного дежурства в с. Донские Избищи, с. Куликовка Вторая, д. Куликовка Первая, д. Ключи | с 01.04. на время паводка | Паводковая комиссия, жители населенных пунктов |  |
| 2 | Организация мониторинга паводковой обстановки и результативности принимаемых мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Подготовка информации о складывающейся обстановке на территории поселения | с 01.04. до окончания паводка | Паводковая комиссия |  |
| 3 | Запрещение пользования неорганизованными переправами и перевозками людей через реку. Принятие мер по недопущению выхода на лед населения. | с 01.04. | Паводковая комиссия, участковый РОВД |  |
| 4 | Проведение комиссийонной оценки ущерба, нанесенного паводком, принятие мер по его возмещению | На период паводка | Глава поселения, специалист по ГО и ЧС администрации района |  |
| 5 | Поддерживание в готовности сил и средств для ликвидации последствии паводка | На период паводка | Противопаводковая комиссия |  |
| 6 | Информирование население о прогнозе прохождения весеннего паводка и мерах безопасности во время паводка | На период паводка | Противопаводковая комиссия через газету «Лебедянские вести» |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации                                                                                                                                                                            сельского поселения

Куликовский сельсовет

от 06.02.2014 г. № 2

С В Е Д Е Н И Я

О населенных пунктах и населении, попадающих в районы возможного затопления

при прогнозируемом подъеме воды во время паводка в 2014 году

| №№ | Наименование населенного пункта | Количество | Принадлежность и номера телефонов | Места размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Домов | Населения (чел.) |  |  |
| 1 | С. Куликовка Вторая | 4 | 11 | Администрация сельского поселения Куликовский сельсовет 96-2-49 | Школа с. Куликовка Вторая 96-2-85 |
| 2 | С. Куликовка Первая | 2 | 6 | Администрация сельского поселения Куликовский сельсовет 96-2-49 | Школа с. Куликовка Вторая 96-2-85 |
| 3 | С.Донские Избищи | 3 | 8 | Администрация сельского поселения Куликовский сельсовет 96-2-49 | Администрация Куликовского сельсовета 96-2-49 |

Приложение №3

к постановлению администрации                                                                                                                                                                         сельского поселения

Куликовский сельсовет                                                                                                                                                                           от 06.02.2014 г. № 2

Р А С Ч Е Т

Сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком

| №№ | Владельцы автотранспортных средств | машины | автобусы | Трактор с тележкой | лодки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гасанов Щ.Г., | 2 |  |  |  |
| 2 | Михайлов Г.В. |  |  | 1 |  |
| 3 | Синицин Н.С. |  |  |  | 1 |
| 4 | Жицкий В.И |  |  |  | 1 |
| 5 | Кулик З.А. |  |  |  | 1 |
| 6 | Сафонов Н.А. |  |  |  | 1 |