Приложение № 1

 к постановлению администрации

 сельского поселения

 Куликовский сельсовет

 от 05.02.2024 г. № 5

**П Л А Н**

**мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего паводка в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №П.п. | Мероприятия | Время проведения | Ответственный за проведение | Примечание |
| **Мероприятия, проводимые до наступления паводка** |
| 1 | Создание паводковой комиссии в сельском поселении, разработка плана мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весенних паводковых вод и обеспечение контроля за их проведением. | до 01.03. | Глава сельского поселения |  |
| 2 | Мониторинг состояния мостов и прудов на территории сельсовета | Февраль-март | Глава сельского поселения |  |
| 3 | Своевременное информирование и оповещение населения о возникновении(угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций и происшествий | постоянно | Глава сельского поселения |
| 4 | Установка запрещающих проезд знаков, информационных аншлагов с указанием объездных путей, шлагбаумов перед затопляемыми участками автодорожного полотна, низководных мостов | До 01.03. | Глава сельского поселения |  |
| 5 | Обследование населенных пунктов, сельскохозяйственных и других объектов, расположенных в зоне затопления. Уточнение плана временного отселения жителей, вывоза материальных ценностей, вывода сельскохозяйственных животных.  | Февраль-март | паводковая комиссия, глава сельского поселения |  |
| 6 | Проведение обследования населения в зонах возможного затопления на предмет выявления больных и немощных людей, принятие мер по их отселению или оказанию помощи в местах проживания. | До 01.03. | Фельдшер ФАП,паводковая комиссия |  |
| 7 | Проведение подворных обходов в населённых пунктах подверженных подтоплению, с целью разъяснения населению правил поведения в условиях прохождения паводкового периода | постоянно | Администрация сельсовета, члены ДНД, администрация Куликовской школы |  |
| **8** | Поддерживание в готовности сил и средств для ликвидации последствии паводка | в период прохождения паводка | Противопаводковая комиссия |  |
| **9** | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу недопущения выхода граждан и выезда автотранспорта на лед, а также разъяснения порядка действий граждан при возникновении паводковых явлений | постоянно | Администрация сельсовета |  |

Приложение № 2

 к постановлению администрации сельского поселения

 Куликовский сельсовет от 05.02.2024 г. № 5

С В Е Д Е Н И Я

о населенных пунктах и населении, попадающих в районы возможного затопления

при прогнозируемом подъеме воды во время паводка в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование населенного пункта | Количество | Принадлежность и номера телефонов | Места размещения |
|  | Домов | Населения(чел.) |
| 1 | Не имеется |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Приложение №3

 к постановлению администрации сельского поселения

 Куликовский сельсовет от 05.02.2024 г. № 5

Р А С Ч Е Т

Сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Владельцы автотранспортных средств | машины | автобусы | Трактор с тележкой | лодки |
| 1 | Лосихин О.Ф.  | 1 |  |  |  |
| 2 | Майборода И.И. |  |  | 1 |  |
| 3 |  Зайцев А.В. |  |  |  | 5 |
| 4 | Жицкий В.И |  |  |  | 1 |
| 5 | Алексеев В.Н. |  |  |  | 1 |
| 6 | Сафонов Н.А. |  |  |  | 1 |
| 7 | ООО «Лебедянское» | 2 | 1 | 1 |  |